# 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院发热门诊原结构加固项目包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为济宁市第二人民医院发热门诊原结构加固项目，项目预算额为14万元，具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：14万元 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件 壹 份 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。 |
| 8 | 报名时间、地点 | 2020年3月17日至3月18日16时00分（北京时间） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 |
| 9 | 踏勘现场时间 | 2020年03月18日下午16：00，至济宁市第二人民医院采购办签到并由济宁市第二人民基建科工作人员组织现场踏勘，所有投标单位必须踏勘现场。（逾期不予受理，视为废标）。 |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2020年03月19日15:00前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 电话通知 |
| 12 | 付款方式 | 工程达到竣工条件经验收通过后付至合同金额的70%；结算后付至结算金额的95%，质保期满后无息付清。 |
| 13 | 工 期 | 签订合同后7日历天内施工完毕。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期 2 年。 |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 报名时所需提供资料 | 营业执照、特种工程（结构补强）专业承包、 安全生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。 |

.

发热门诊原结构加固改造报价及施工说明

1、资质要求：特种工程（结构补强）专业承包不分等级

2、结构加固后保证5年结构安全；

3、报价单位须出具结构安全鉴定证明或鉴定方案；

4、提供设计加固方案；

5、该费用为一次性包干固定价；

6、付款方式：预留5%质保金，质保期满两年后无息付清。

7、本项目必须夜间施工且不能影响原土建工程施工措施，且措施必须合理，有夜间施工措施。

8、本报价费用包括结构检测费用、安全施工费用（包括环保降尘）、结构加固费用（包括所有施工材料）、夜间施工措施费、垃圾外运费用、税收、管理费及疫情期间安全防护费用等一切涉及该工程施工的一切成活竣工费用。

2020年3月16日

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

投标商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日

# 评分办法

| 评分项目 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总报价 (70分) | 70 | 满足磋商文件要求且经评审后最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*70%*100 （四舍五入保留小数点后两位有效数字） |
| 企业信誉业绩及项目班子（15分） | 项目技术负责人 | 5 | 项目技术负责人是相关专业系列高级职称得3分，中级职称得2分，其余不得分。本项最多得5分。（以证书原件为准） |
|  | 企业获奖工程业绩 | 10 | 企业2016 年1月1日以来具有类似工程业绩的，得10分，最多得10分（递交截止时间前提供合同及中标通知书原件，中标通知书需盖行政监管部门公章否则不予加分，时间以合同签订时间为准）。 |
| 技术标施工组织设计 (15分) | 1.总体概述 | 5 | 对工程整体的认识表述完整清晰程度，措施先进、具体程度，施工段划分清晰、合理符合规范要求程度得0～5分。 |
|  | 2.施工方案和质量保证 | 5 | （1）所报质量等级符合招标文件要求，否则投标无效。 （2）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施完整、先进、可行、具体。 （3）针对本项目的通病治理措施具体、完善。 （4）已完工程保护措施完善。 （5）方案中包含不能影响原土建工程施工措施，且措施必须合理，有夜间施工措施。 |
|  | 3.安全文明施工和环境保护措施 | 3 | （1）针对本项目安全文明施工措施和应急救援预案（防洪、防火、防触电、防坠落、防倒塌等），措施齐全、预案可行程度。 （2）安全生产体系完整、制度健全。 （3）环境保护措施齐全、具体、合理。 |
|  | 4.项目管理班子 | 2 | 项目管理班子的人员岗位职责、分工齐全、具体、合理、明确得2分。 |

备注：1、类似工程业绩是指：2017年1 月1日以来单项合同金额在14万元（含）以上的同类业绩。

2、评分标准仅针对供应商；

3、本项目不接受低于成本投标报价；

4、本项目不接受负偏离；

5、本项目不接受不平衡报价；

6、评分如出现小数点，则保留小数点后两位；

7、各供应商得分为所有磋商小组成员所打分数的平均值；

8、评标专家技术部分评分分值高出或低于所有评标专家评分平均分值20%以上的，该评标专家应做出书面说明，并交由现场监督人员存入评标档案。

9、在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

10、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

11、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。