# 第一章  采购公告

济宁市第二人民医院输血科洁净间改造工程项目现采用竞争性谈判方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院输血科洁净间改造工程项目

2、包组划分：1个包

3、项目概况：本项目为济宁市第二人民医院输血科洁净间改造工程，项目预算额为12390元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、投标商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商；

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照、建筑装修工程叁级及以上资质、安全生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。

2020年06月17日

# 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院输血科洁净间改造工程项目包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为济宁市第二人民医院输血科洁净间改造工程项目，项目预算额为12390元，具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：12390元 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件 壹 份 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。 |
| 8 | 报名时间、地点 | 2020年06月17日至23日16时00分（北京时间） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 |
| 9 | 踏勘现场时间 | 2020年06月23日下午16：00，至济宁市第二人民医院采购办签到并由济宁市第二人民基建科工作人员组织现场踏勘，所有投标单位必须踏勘现场。（逾期不予受理，视为废标）。 |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2020年06月24日15:00前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 电话通知 |
| 12 | 付款方式 | 工程达到竣工条件经验收通过后付至合同金额的70%；结算后付至结算金额的90%，质保期满后无息付清。 |
| 13 | 工 期 | 签订合同后7日历天内施工完毕。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期 二 年。 |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 报名时所需提供资料 | 营业执照、建筑装修工程叁级及以上资质、 安全生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。 |

.

济宁市第二人民医院输血科洁净间

改造工程施工报价说明

一、报价文件组成

投标单位必须踏勘施工现场计算工程量，并按做法说明的要求进行报价；报价文件采用投标单位必须踏勘施工现场计算工程量，并按做法说明的要求进行报价；报价文件采用市场价的形式进行报价，竣工后，进行工程审计。

二、保修2年，预留5%质保金。

三、施工方（以下简称：乙方）责任义务

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

2、乙方在施工时，必须按照甲方要求的时间进行安排施工。

3、乙方施工时，必须确保甲方现场所有设施的（包括物品）安全，丢失乙方赔偿。

4、乙方在施工现场设置必要的安全警示标志，禁止无关人员进入施工现场。

5、乙方在施工时，严格保护甲方现场的各种管道、通讯线路及各种设施和设备；如有损坏，乙方将照价赔偿或修复，达到甲方使用要求。

6、乙方在施工生产过程中产生的一切安全责任事故、经济损失（包括施工期间给第三方造成的人身伤害及经济损失）及由此带来的法律责任，均由乙方承担。

7、施工产生的建筑垃圾，不能丢弃至医院垃圾桶内，如有违反，每次罚款500元；

8、乙方需根据医院审计科相关规定，承担因施工产生的水电费，并进行支付工程审计费（审计费由医院代扣，“5万元以下（含5万元）的项目收费500元。”）。

四、材料规格、要求

详见施工说明。

五、屋面动火、用电作业施工时，必须报医院保卫科、电工班备案，否则不准施工。

六、报价费用组成

投标单位报价费用为税收、管理费、材料费、现场灰尘噪音安全防护措施费、高空作业安全防护施工措施费、工程水电费、室内垃圾清理及垃圾外运费、二次搬运费、安全施工费、施工时降尘及原现场建设单位设施的成品保护费、满足施工要求的施工方案及施工措施费，且满足建设单位验收要求的所有施工成活费用。

后勤处调度中心

2020年6月17日

济宁市第二人民医院输血科洁净间改造工程施工说明

- 东墙窗扇原不锈钢防盗网拆除，新装更换5mm厚钢化玻璃窗5㎡，保留原金刚网；

- 室内吸顶灯处铝塑板吊顶拆除，将吸顶灯更换为600*600mmLED平板灯1套；电源线路利用原吸顶灯电源线路（开关）；

- 安装紫外线消毒灯2套，开关安装至门外西侧；重新布设电源线路（暗敷设），新装明装开关面板1套；

- 室内墙面重新铺贴象牙白色铝塑板26.56㎡，(颜色由院方指定)；

- 新装中空玻璃窗4套,铝合金型材品牌：“方正”、“协力”、“华建”等品牌，80型材5+9+5中空玻璃推拉窗（铝合金型材壁厚：不低于1.2mm、玻璃材质：5mm厚普通浮法玻璃（1.62*0.53m、1.53*0.53m、0.9*0.53m、0.96*0.53m）；

- 原木质门扇安装闭门器（门框及门扇固定点位置加固）；

- 门口东侧安装脚踏式柱式方形洗手池一套（含毛巾架、镜子），上下水管道与室外洗手池管道接通；

- 室内地面新作同质透心防滑PVC地面8.1㎡（PVC颜色施工方提供样板，院方指定）；

- 顶板采用铝塑板延伸封堵至东侧玻璃上亮框处，铝方管骨架，外贴铝塑板（颜色与原墙面铝塑板颜色一致）；

- 在储存室房间西墙北侧新开门洞，将储存室门扇拆除，并将门扇安装至新开门洞位置；室内隔断板局部拆除整改、加固。

- 排水管道外包铝塑板整修及其他零星整改800元（暂定价）

（注：以上内容工程量仅供参考，施工单位必须踏勘施工现场计算工程量）

后勤处调度中心

2020年6月17日

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

投标商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日